МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2016г. №15г

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 18.11.2013г. № 66 Администрация Волковского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

за 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на информационных стендах

И.о. Главы Волковского сельсовета

Железногорского района                                                          Дугина А.Н.

Утвержден

постановлением Администрации

Волковского сельсовета

Железногорского района

от «07.02.2016 г. № 15г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы» утвержденную постановлением Администрации

Волковского сельсовета Железногорского района от 31.03.2014г. №12

за 2015 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Комплексная программа благоустройства территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |
| 1.1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | выполнено | Администрация Волковского сельсовета |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |
| 2.1. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Удалено 3 сухостойных, больных и аварийных деревьев | Администрация Волковского сельсовета |
| 2.2. | Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов | Ликвидировано 58стихийных свалок, регулярно проводилось скашивание травы в летний период | Администрация Волковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Комплексная программа благоустройства территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Содержание и реконструкция объектов освещения | Местный бюджет | 119000 | 119000 | 118800 |
| Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Местный бюджет | - | - | - |
| Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов, приобретения инвентаря | Местный бюджет | 17000 | 17000 | 16400 |
| Итого |  | 136000 | 136000 | 135200 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Комплексная программа благоустройства территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | рублей | 119000 | 118800 |  |
| 2. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | единиц | 3 | 3 | Собственными силами без денежных затрат |
| 3. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 15 | 11 | Стареющее население, большой процент пенсионеров преклонного возраста |
| 4. | Процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству | % | 10 | 5 | Занятость работающих на производстве |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2015 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 30.12.2015г. № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета от 31.03.2014г. №12 ««Комплексная программа благоустройства территории Волковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (0/0+ 3/3   + 11/15 + 5/10) : 4 х 100% = (0+1+0,73+0,5):5 х100% = 44,6%,

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 135200/136000 х 100% = 100%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – удовлетворительный